# 显示屏系统维保服务主要合同条款

# （注意！！！本合同条款为项目需求的具体说明。作为采购人的项目实际需求，供应商参与报价即视作接受并完全响应，并将列入双方签订的合同中予以履行，请报价供应商仔细阅读并充分理解。）

# 一、项目的技术目标、技术内容和要求

（一）模组的维护：维修内容包括更换灯珠、更换整个模组等。材料、维修工具等由乙方提供。

（二）控制部分的维护：维修内容包括维修或更换接收卡和发送卡及排线等、维修拼接器和分配器等，材料、维修工具等由乙方提供。

（三）电源部分的维护：维修内容包括维修或更换交流电源线、控制电源、及相关配线、配电箱控制部件、电源线等。材料、维修工具等由乙方提供。

（四）LCD的维护：维修内容包括维修或更换LCD屏、控制电源、主板及相关配线、控制部件、电源线等。材料、维修工具等由乙方提供。

（五）服务要求

1.需提供每周7*24小时务响应，工程师按照约定时间到达现场后，力争4小时以内解决问题。提供7*24小时紧急抢修服务，在接到紧急故障报修电话后的120分钟内赶到现场，到场后30分钟内定位或排除故障。如短期内无法修复故障，需提供解决方案，并协助甲方推进紧急抢修。如24小时内未解决故障或提供解决方案，甲方有权聘请第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

每季度进行全面检修、除尘、保养等服务，巡检、检修、保养服务，根据采购人需要，在节假日、重要工作等期间提供1名具备独立解决维保设备故障能力的技术人员驻场服务，合同期内不少于3人次。

2.乙方需自行提供作业工具。

3.乙方需负责安全维护，维护过程施工人员或给第三方造成损害的安全事故全部由乙方负责。

4.维保现场在广深港高铁西九龙站口岸，需乘坐高铁，费用已包含在服务费中，甲方不再另行支付。

# 二、维护服务过程中双方责任

（一）在维护服务过程中，甲方负责：

1.维护服务的管理和组织；负责协调乙方与其他部门的工作（甲方负责按时与本项目有关的其他关联部门的申请、沟通、协调等工作内容，并及时将相关进度通知乙方，以利维护服务工作按时完成、故障及时得到修复）。

2.甲方负责及时协调和督促乙方与甲方所属单位各级最终用户充分沟通和交流，在充分沟通的基础上，确定和管理本项目维护服务的用户需求，避免超出本合同无限制扩大乙方的维护服务的义务。

3.在乙方进行巡检服务和维护服务过程中，甲方应积极提供必要和必需的配合和协助，向乙方提供各系统、设备必要的有关信息和资料，特别是相关系统设备的安装使用说明书以及现有系统的配置文件，以利项目的顺利完成。

4.甲方有义务负责指定授权人员通知乙方故障情况、并对乙方实际发生的维护工程量进行确认，及时向乙方支付合同款项。

（二）在维护服务过程中，乙方负责：

1.乙方负责提供符合要求的服务,负责按所承诺的时间和服务标准进行维护服务作业,乙方必须遵守甲方的规范进行现场施工；

2.依照双方确认的计划完成日常巡检、故障维护服务，并向甲方提交相应的服务记录；

3.依照合同约定，及时提交结算清单，根据合同约定同甲方及时高效完成结算工作；

4.乙方有义务根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向甲方人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以便对该系统进行全面的研究和维护。

5.安全文明施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。若甲方因此承担责任的，有权向乙方全额追偿，包括但不限于赔偿费用、律师费、交通费等。

三、维护服务的实施计划——周期、流程和管理（一）维保服务的周期双方约定：本维护服务项目合同有效期为自本合同签订之日起一年。（二）服务报告乙方应于每次维护结束后5个日历天内，以报表形式向甲方提供此次维护服务情况。内容包括维护服务执行情况、有无遇到的困难和障碍的情况或其它与本项目有关的甲方应该知道的情况或甲方要求知道的情况。如有重大问题或重要变更发生，乙方应在变更发生之日起 5个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在5个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在10个工作日内回复乙方。（三） 项目变更管理为了维护和兼顾各方的利益，确保维护服务的质量，在本合同签署后，甲、乙双方均有权在履行本合同的过程中合理地提出变更、扩展、替换或修改本维护服务协议的某些部分的建议。为此，双方同意：1.甲方应当将变更请求以书面形式提交给乙方。乙方应在5个工作日内对此作出书面回复，其内容包括该变更对合同价格、服务期限等影响和变化、以及对合同条款的影响等。2.甲方在收到乙方的回复后，应在5个工作日内以书面方式通知乙方是否接受乙方上述回复。如果甲方接受乙方的上述回复，则双方应对此变更以书面形式予以确认，并按变更后的约定履行本合同。3.如甲方不同意乙方的上述有关价格变化和项目交付日期变更的回复，双方仍按原合同执行。4.如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格等的影响和变化、以及对合同条款的影响等。5.甲方在收到乙方的上述变更建议后，应当在5个工作日内以书面方式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受回复，则双方对此变更以书面形式作出确认，双方按照变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。6.变更增减项目计价方法：报价中已有项目或近似项目，按报价结算，报价中没有的项目，由甲乙双方协商定价。7.本次维护服务清单中没有明确单价的故障，原则上由乙方提出故障处置方案和报价后、报甲方批准同意后再予以处理；双方就该处置方案和报价不能达成一致意见时，甲方需要给乙方结算该次服务已经发生的人力物力等合理直接成本。（三）维护服务的启动、执行、确认流程1.乙方本项目维护服务人员接到甲方职员电话、短信、邮件、传真等故障通知并响应后，即视为该次维护服务的正式启动；2.乙方维护服务人员开始赶赴故障现场，即视乙方开始正式履行该次维护服务义务。3.乙方到达现场后，在履行维护服务的过程中或过程后，甲方职员有义务对乙方提交的客观属实的当次维护服务过程报告做出书面签名确认，不管该次服务是否完成了故障修复。4.乙方在接到甲方职员的维护服务通知达到现场后，如果因故不需要乙方服务人员提供维护服务、或由于非乙方原因导致乙方不能提供维护服务、或由于非乙方合同责任导致乙方不能修复故障，甲方需要给乙方结算该次服务已经发生的人力物力等合理直接成本。5.乙方的服务响应时间严格按照承诺时间执行，若未达标的，甲方有权追究乙方的违约责任。四、整体更换设备部分的质量要求及乙方对采购设备的质量负责条件（一）乙方提供的硬件设备必须是全新(未拆装)的原厂设备（包括零部件）。有关设备必须按照要求提供，若因技术问题需要变更，须向甲方提供变更理由并经甲方确认后方可调整。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。（二）乙方对所提供的设备，在质量保修期内非因甲方原因而出现质量问题，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。因甲方人为故意损坏造成的问题，由乙方负责维修，因此而产生的一切费用由甲方负责。五、安全保密要求（一）乙方在须严格保守服务过程中所接触的甲方内部工作秘密，未经许可，不得记录、拍摄、传播所接触的甲方工作信息。（二）工作场地为口岸限定区域，乙方工作人员在进入相关场地时须严格遵守相关法律法规要求，配合甲方工作安排。

（三）本项目乙方公司须与甲方签订保密协议，乙方委派的工作人员也需逐人与甲方签订保密协议。

六、合同金额及结算方式本合同有效期内服务价款金额：￥ XXX元（大写：XXX）；（一）分期支付，共分四期：第一期为进度款1，支付金额为合同总金额的25%，支付条件为完成合同年内第一个季度维保服务，通过第一个季度项目评议，经验收为合格。第二期为进度款2，支付金额为合同总金额的25%，支付条件为完成合同年内第二个季度维保服务，通过第二个季度项目评议，经验收为合格。第三期为进度款3，支付金额为合同总金额的25%，支付条件为完成合同年内第三个季度维保服务，通过第三个季度项目评议，经验收为合格。第四期为进度款4（即尾款），支付金额为合同总金额的25%，支付条件为完成合同年内第四个季度维保服务，通过第四个季度项目评议，经验收为合格。（二）由供应商在向采购方提出当期维保服务费用支付申请，采购方收到成交供应商申请及开具的发票后支付当期款项。（三）因政策变动、口岸改造等因素发生合同终止或者提前结束部分服务时，以每期内实际产生服务的天数进行结算。（四）成交供应商应在采购方付款前向采购方开具正式发票，否则采购方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。（五）乙方知晓甲方使用的是财政资金，需经过政府审批及财政资金拨付流程，因政府审批或财政拨款流程导致甲方付款延迟的，不视为甲方违约，甲方不承担任何责任。

七、违约责任乙方未按合同要求在规定时间内响应，或未在规定时间内到达故障现场，或未在规定时间内修复故障，次数超过5次时，甲方有权要求乙方支付这些服务所对应的服务费作为违约金，且甲方有权解除合同，并要求乙方退回未发生部分维保费用。

# 八、售后服务

（一）售后服务期

1.故障设备维修部分：更换的设备、零配件免费质保期为1年。

2.在免费质量保修期内，属于乙方产品质量原因出现的质量问题，乙方须先提供产品更换，确保系统正常使用，备件和人工均为免费。

（二）乙方提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。