广东新安职业技术学院毕业生宿舍深度清洁服务方案

一、服务内容（按区域分项）

| 序号 | 清洁区域 | 具体服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上下床（含梯级/护栏） | 床架表面除尘除污、梯级踏板清洁、护栏擦拭消毒、床板底部除尘、床铺金属件除锈、梯级防滑条清洁 |
| 2 | 书桌 | 桌面去胶去渍、抽屉内部清理除尘、桌面下走线区除尘 |
| 3 | 椅子 | 座面深度清洁、靠背除尘、扶手擦拭消毒 |
| 4 | 柜子（衣柜/储物柜） | 柜体内外全面擦拭、隔板除尘、柜门内外清洁、把手消毒、柜底除尘、柜内异味处理 |
| 5 | 地面 | 全屋地面扫拖、顽固污渍去除、踢脚线擦拭、地砖缝隙刷洗 |
| 6 | 洗手间 | 马桶/蹲便器内外消毒、洗手台去水垢、镜面除雾去渍、淋浴区墙面除水垢、地漏疏通清洁、排风扇除尘 |
| 7 | 阳台 | 地面冲洗、栏杆擦拭、阳台地漏疏通、墙面除尘 |
| 8 | 门（含门框/门把手） | 门面去污去胶、门框除尘、门把手消毒、门轨/合页清洁、门锁擦拭 |

二、服务流程（共6个阶段）

阶段一：现场预检（10分钟/间）

- 拍照记录原始状态（重点记录污渍、破损、遗留物品）

- 确认家具材质（木质/金属/塑料），匹配清洁剂

- 与客户确认重点区域及特殊要求

- 移除可移动物品（如个人收纳盒），贵重物品提醒自行保管

阶段二：干式除尘（15分钟/间）

- 顺序：从上到下、从里到外

- 先用静电除尘掸处理床架顶部、柜顶、书架

- 再处理桌面、柜面、床面

- 最后处理地面、踢脚线

阶段三：湿式深度清洁（40-60分钟/间）

- 按区域逐一施工，顺序：

  - 洗手间 → 2. 阳台 → 3. 柜子 → 4. 书桌/椅子 → 5. 上下床 → 6. 地面 → 7. 门/门框

- 不同材质使用对应清洁剂（木质用中性清洁剂，金属用专用抛光剂，瓷砖用碱性除垢剂）

阶段四：消毒除味（10分钟/间）

- 全屋喷雾消毒（门把手、开关、扶手等高频接触点重点处理）

- 洗手间、柜子内喷洒除味剂

- 开窗通风至少15分钟

阶段五：自检验收（10分钟/间）

- 按交付标准逐项自查

- 补充处理不达标项

阶段六：客户验收与签字

- 陪同校方逐项检查

- 客户确认后签署《清洁验收单》

三、深度清洁交付标准

| 区域 | 交付标准 |
| --- | --- |
| 上下床 | 床架无灰尘、无锈迹；梯级无污渍、防滑条干净；护栏无手印；床底无积灰 |
| 书桌 | 桌面无胶痕、无水渍、无墨渍；抽屉内部无灰尘；书架无积灰 |
| 椅子 | 座面无污渍、无异味；扶手无油腻感；轮子可正常转动 |
| 柜子 | 柜内外无灰尘、无指印；隔板无污渍；把手光亮；柜内无异味 |
| 地面 | 地面无污渍、无毛发、无积水；踢脚线无灰尘；地砖缝隙无黑垢 |
| 洗手间 | 马桶内外洁白无黄渍；洗手台无水垢；镜面无水痕、无雾；淋浴区玻璃无皂垢；地漏无堵塞、无异味 |
| 阳台 | 地面无泥渍；栏杆无灰尘；洗衣机外部无污渍 |
| 门/门框 | 门面无胶痕、无手印；门框无灰尘；门把手光亮；门轨无卡顿 |

整体标准：目视无灰尘、手感无粘腻、鼻嗅无异味、光照无水痕

四、售后保障措施

| 保障项目 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 质保期 | 验收合格后 72小时内，同一区域出现清洁不达标，免费返工 |
| 返工响应 | 接到反馈后 4小时内响应，24小时内上门返工 |
| 损坏赔偿 | 清洁过程中造成家具/设施损坏（如划痕、零件松动），照价赔偿或免费维修 |
| 遗物保管 | 清洁中发现的遗留物品统一登记、拍照，保管30天，逾期按无主物处理 |
| 满意度回访 | 验收后第3天进行回访，满意度低于90%则主动安排二次清洁 |